## Slide 1: Simulink機能確認20WS Simulink function check20WS
日時 ：2020年2月20日
作成者 ：アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
久保 孝行

## Slide 2: 進捗状況
ブロック名 | 追加バージョン | 状況
Subsystem Reference | R2019b | 2回WGにて済
モデルリファレンス |  | 
Messages & Eventsカテゴリ | R2019b | 
↑ Sequence Viewer | R2019b | 
C Caller | R2018b | B:第1回済
String系ブロック | R2018a | 
Signal Editor | R2017b | A:第1回済
In Bus Element | R2017a | B:第２回済
Out Bus Element | R2017a | B:第２回済
Initialize Function | R2016b | A:第2回済
Reset Function | R2016b | A:第2回済
Terminate Function | R2016b | A:第2回済
Event Listener | R2016b | A:第2回済
State Reader | R2016b | A:第2回済
State Writer | R2016b | A:第2回済
Parameter Write |  | A:第2回済
Manual Variant Source | R2016b | B:第3回予定
Manual Variant Sink | R2016b | B:第3回予定
Variant Source | R2016a | B:第3回予定
Variant Sink | R2016a | 
Unit Conversion | R2016a | A:第3回予定
Unit System Configuration | R2016a | A:第3回予定
From Spreadsheet | R2015b | B:第２回済
Dashboardカテゴリ | R2015a～ | 
Sequence Viewer |  | A:第3回予定
Simulink ステート |  | B:第3回予定
Aチーム、Bチームに別れて
調査報告会を行っています。
順調に進んでいます

## Slide 3: 次回
Aチーム、Bチーム共に3月末に個別会議3回目を実施
全体ワーキング
4月 連休前に全体WGを実施する

## Slide 4: 調査例
 | エクセルファイル読込 | データ型設定
Signal Builder | 〇 | ×
Signal Editor | × | 〇（個別）
From Spreadsheet | 〇 | △（全体で一つ）
エクセルファイルのデータをSignal Editor形式のmatをファイル
にするには。
Signal Builderを経由してmatに変換するしかない
コマンド signalBuilderToSignalEditorを活用
次期バージョンにてSignal Editorがエクセルファイルを直接読み込めるようになるらしい